《如何对项目管理实施有效的财务监控》

| 课程名称：如何对项目管理实施有效的财务监控 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 课程讲师：吴春明 | 课程课时：1天 |  |
| 简单描述（课程效果）： 培训课将帮助您探讨上述问题的解决之道，掌握实施更有效项目管理与财务监控的最新工具。 |  |  |
| 适合行业： 行业不限 |  |  |
| 适用范围：企业财务总监、财务主管、成本核算、分析和控制人员、项目经理、团队成员、企业高层管理人员 |  |  |
| 课程大纲： |  |  |
| - 财务主管在项目管理中的定位 - 项目管理与日常管理的差别 - 项目管理的三大目标 - 项目生命周期的四个阶段 - 财务主管在项目管理中的角色 - 项目的评估与选择 - 影响项目选择的四大要素 - 可行性分析的四个重点 - 市场分析的四个方面 - 财务可行性分析必须回答的四个问题 - 决策树的应用 - 小组活动：投资项目评估与决策练习 - 项目成本监控 - 挣得值体系 - 成本偏差与进度偏差 - 成本/进度执行效果指数 - 竣工预算与竣工估算 - 项目收入确认方法 - 里程碑法与成本加成法的利弊 - 小组活动：EAC报告分析 - 项目进度监控 - 项目计划的五个步骤 - 项目范围和里程碑的确定 - 如何估计每项任务的预算？ - 如何制定项目计划时间表 - 工作分解结构 - 任务间的依赖关系/网络图 - 最早/最晚进度计划 - 持续时间、浮动时间与关键路径 - 小组活动：网络图/关键路径练习 |  | - 制约理论在项目管理中的应用 - “帕金森定律”与“学生症候群” - 制约理论关于持续改进的五个步骤 - 项目的“瓶颈”- 关键链 - 三种“缓冲”的类型及应用 - 如何化解对资源的冲突？ - 多项目管理 - 项目管理中的三重约束 - 如何运用有限的资源完成项目目标？ - 如何确定主导/中等/最弱因素？ - 如何充分利用最弱因素带来的灵活性？ - 时间主导型项目案例分析 - 绩效主导型项目案例分析 - 费用主导型项目案例分析 - 问题解答 |
| 备 注： |  |  |