《企业投资项目决策与管理》

| 课程名称：企业投资项目决策与管理 |  |
| --- | --- |
| 课程讲师：吴春明 | 课程课时：1天 |
| 简单描述（课程效果）： 帮助学员：根据企业战略与风险承受能力选择投资项目；掌握投资项目评估的基本方法/财务指标；使用风险管理工具预测/控制投资风险；运用项目管理工具监控投资项目的执行状况 |  |
| 适合行业： 行业不限 |  |
| 适用范围：企业财务总监、财务主管、投资部经理、项目经理、项目团队成员、高层管理人员 |  |
| 课程大纲： |  |
| - 企业为什么投资？ - 投资的5个目的 - 影响投资决策的4大要素 - 投资项目管理的4个原则 - 投资项目的评估与选择 - 投资决策的基本程序 - 选择投资项目的三道门槛 - 双指标评估决策模型的应用 - 可行性分析的4个要点 - 财务分析必须回答的四个问题 - 能不能赚钱？- 净现值法 - 什么时候开始赚钱 - 投资回收期法 - 能赚多少钱？- 投资报酬率/内部收益率 - 钱能赚多久？- 项目生命周期分析 - 投资风险分析 - 如何评估投资项目的风险? - 投资风险衡量工具 – 标准差的计算方法 - 投资收益敏感度分析 - 如何使用决策树？ - 投资项目的执行与监控 - 投资项目监控的重点-成本与进度 - 如何使用挣得值工具？ - 如何进行竣工估算？ - 甘特图与关键路径的实际应用 |  |
| 备 注： |  |