《研发流程与项目周期控制》

| 课程名称：研发流程与项目周期控制 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 课程讲师：杨发明 | 课程课时：2天 |  |
| 简单描述（课程效果）： 利用PACE与IPD方法，摩托罗拉的Codex部在两年多的时间内把产品开发时间缩短了平均46%。Bolt, Beranek 和Newman在采用新过程开发一项产品时大幅度地把产品上市时间缩短了50%-60%。国内某著名IT公司用短短的三年将产品开发时间平均缩短了40%。越来越多的中国国内技术型企业在应用PACE与IPD方法论，其实践技术与工具正在中国国内企业中生根发芽。而利用ROADMAP方法，国外优秀企业进行了正确的产品与技术组合分析，有效地规划了现金牛业务、增长业务、种子业务之间的关系，并以产品平台改进了多项目管理效率与效能。 |  |  |
| 适合行业：总经理、总工、研发总监、技术总监、研发技术管理者 |  |  |
| 适用范围：行业不限 |  |  |
| 一、 研发方法论：PACE - 企业竞争焦点的转移 - 速度竞争时代的来临 - 新产品推出时间对竞争地位与利润的影响 - 新产品开发时间分配的比较研究 - 新产品研发不同阶段的投入比较 - 新产品研发漏斗的成本分析 - 不同行业不同类型企业R&D投入大小比较 - 新产品研发失败的主要原因 - PACE理论与实践：研发方法论在企业中的应用 - PACE：是由Pittiglio Rabin Todd & McGrath(PRTM)于1986年提出的产品开发过程中的产品及周期优化法的缩写，已经成为研发管理方法论的代名词 - 管理为何需要控制？研发管理为何需要控制流程？ - 做正确的产品（方向）VS 正确地做产品（效率） - Stage-Gate门径管理流程 - PACE的两个维度与七大要素的主要内容 - 单项目管理（正确地做产品）：结构化开发流程，决策评审，研发项目小组，开发工具&技术 - 多项目管理（做正确的产品）：产品/技术战略规划，管道管理，技术管理 - PACE理论在企业中的应用：逐步提升 二、 产品开发的结构化流程 1、研发流程为什么要结构化分阶段控制？ 2、结构化分阶段控制到什么样的程度 3、开发流程结构化的要素 —阶段、步骤、活动、任务 —阶段评审点、阶段评审要素、阶段评审流程、阶段评审的组织 —模板和操作指导书 - 结构漏斗 - 利用结构化流程缩短研发周期与成本 - 货架化技术与器件标准化 - 平台产品开发与平台产品开发流程 - 技术开发工具 - 案例：硬件开发与软件开发结构化流程 - 第三代研发管理方法：东芝产品开发过程方法介绍 - 案例：微软的结构化开发方法（里程碑控制） 三、IPD（集成产品开发流程）方法论与企业实践 - IPD方法论介绍 IPD流程不仅仅只是一个开发流程，而是一个跨职能部门的业务流程，将所有的从市场需求到产品上市的产品研发活动整合起来，保证产品研发最终在市场上成功。 — IPD框架、IPD角色及相关关系 - IPD各阶段主要活动、业务决策评审点、角色职责、各入口交付 - IPD流程入口的决策评审的三种方法（优势测量技术、经济模型技术、组合选择技术） - IPD流程与市场流程的关系：市场流程中的关键活动 - 产品市场需求分析的方法介绍 - 新产品设想、产品概念、产品包、产品规格、可研 - 需求分析的方法：属性分析（多维分析、功效分析、使用分析、检查表、属性扩展）、问题分析、差异分析、市场细分分析 - QFD（质量功能展开）方法在需求分析中的应用：案例分析与演练 - IBM的$APPEALS分析方法：案例演练 - IPD在国际企业与国内企业的实践经验 - 流程设计的工具介绍：DesignFlow技术 四、 研发组织设计：促进研发决策与信息流传递 —职能制在产品开发中的运作的优点与缺点 —研发矩阵制组织的设计与应用 —研发项目式组织的设计与应用 |  | —产品开发的三种团队结构：职能式、弱PDT、强PDT —高层研发决策机构：产品投资评审委员会 —阶段评审过程中的组织运作 —产品线与产品项目小组的组织运作 —功能部门与产品部门之间的关系 —研发人员的配置与研发人员的考核 —PDT（产品开发团队）的主要管理活动与考核 —公司中的R&D两层与三层组织形式 五、研发项目周期的影响因素及其管理 - 范围：需求变更 - 技术准备度 - 技术复杂度 - 并行工程 - 货架化技术 - 产品平台 - 自动化工具 - 预测准确性 - 项目组织（强PDT） - 人员配备 - 人员能力（能力储备） - 人员到位率 - 人员流动 - 人员士气 - 工作干扰 - 重复工作 - 高层支持 - 研发流程与项目周期控制的关系 六、CMM与过程质量管理 —研发质量管理体系与结构 —CMM的核心思想 —CMM的五个等级 —CMM的过程与可视性 —CMM练习 七、技术战略规划与研发策略 —战略的4C问题 —企业的技术战略 技术领先型战略（进攻型）、快速跟随型战略（跟踪型）、产品模仿型战略（防卫型）、技术引进型战略（复制型）、合作研发型战略（借力型）、被动反应型战略（救火型）、壁龛市场型战略（蛋糕沫型） —中国技术型企业的战略：多元化陷阱 —后进者如何超越领先者：后发优势在哪里？ —企业的技术战略规划过程 —企业的战略定位 —企业的技术定位 —产品组合分析 —技术-产品-市场组合分析 —产品路标管理 —项目组合管理 —管道管理 —ROADMAP方法 —进入新领域的战略方法 —基于产品生命周期的不同战略 —核心技术、关键技术、核心产品、产品平台、衍生产品 —总公司与SBU：核心技术能力的角色考察 —四种产品平台战略：分割平台战略、平行影响战略、垂直规划战略、滩头阵地战略 —专利战略以及如何保护智力资产 —研发外包（资源外包与任务外包） 八、如何成功导入新的研发流程 — 什么样的研发企业尤其需要导入PACE与IPD方法 - 企业的R&D组织与规模对导入的影响 - 如何减少导入与实施中的困难？ — 如何才能成功进行研发流程以及研发文化的变革 |
| 备 注： |  |  |